## Slide 1: WEB CHAT ĐƠN GIẢN
THÀNH VIÊN NHÓM 8 |  | 
Lê Tuấn Lực | Lê Thành An | Liên Tấn Vững
IT19A1B: LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ

## Slide 2: USE-CASE

## Slide 3: USE-CASE

## Slide 4: USE-CASE

## Slide 5: ERD

## Slide 6: TIMELINE
2
Thg 12
Khởi tạo dự án
Lực: Tạo Git repository
Lực: Phân chia công việc
Lực: Trình bày tính năng sơ đồ use-case
Lực: Trình bày sơ đồ ERD
Tạo models
Lực: Tạo các models theo sơ đồ ERD
Lực: Ràng buộc thuộc tính và các mối quan hệ
Lực: Kết nối với mongoose database
Tạo API
An : Tìm kiếm, thêm, sửa, xóa phòng chat
Vững: Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu
Lực: Quản lý tài khoản
Tạo views
An : Tìm kiếm, thêm, sửa, xóa phòng chat
Vững : Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu
Lực: Quản lý tài khoản
Testing
Chạy thử
Kiểm lỗi
11
Thg 12
12
Thg 12
12
Thg 12
13
Thg 12

## Slide 7: CẢM ƠN
THÀNH VIÊN NHÓM 8 |  | 
Lê Tuấn Lực | Lê Thành An | Liên Tấn Vững